## Slide 1
Stream 游戏推荐系统
第二组

## Slide 2
目录
CONTENTS
项目完成度
功能展示
反思总结
行业PPT模板http://www.1ppt.com/hangye/

## Slide 3
项目完成度
01

## Slide 4
项目完成度 / 项目进度
项目立项
时间：第1～2周
成果物：
  项目计划书
需求分析与架构设计
时间：第3～7周
成果物：
  需求分析说明书
  系统设计说明书
  Figma 网页设计文件
代码编写
时间：第8～9周
成果物：
  项目源代码
测试与部署验收
时间：第10～13周
成果物：
  测试计划
  测试报告
  部署手册
  用户使用手册
20%
50%
80%
100%

## Slide 5
项目完成度 / 成员任务进度
田启泽
工作内容：
  实现排行榜模块
  参与编写测试文档并执行测试
  编写用户使用手册
完成度：100%
吴佳昊
工作内容：
  实现游戏商城模块
  参与编写测试文档并执行测试
完成度：100%
张琛
工作内容：
  统筹管理项目进度
  调研 AI 模块并实现
  数据库配置
完成度：100%
孙逍遥
工作内容：
  实现游戏详情模块
  实现搜索结果模块
完成度：100%
杨骑骏
工作内容：
  实现收藏模块
  实现个人信息模块
  编写部署手册
完成度：100%

## Slide 6
成果展示
02

## Slide 7
成果展示 / 仓库展示

## Slide 8
现场演示
成果展示 / 项目功能展示

## Slide 9
反思总结
03

## Slide 10
闪光点：
分工合理且清晰明确，分工合作效率较高
工作周报更新及时，能够及时同步各自的进展
项目进度安排合理，保持有条不紊地推进
反思总结 / 管理方面
不足之处：
沟通合作模式不够标准和规范

## Slide 11
闪光点：
尝试使用 Figma, NextJS, Supabase 等先进工具进行设计和开发
接入 gpt-4o-mini 模型作为智能客服
应用的界面美观、功能完善，能够营造良好的用户体验
反思总结 / 项目方面
不足之处：
数据安全方面的保障措施还不够完善
应用的性能还有优化空间

## Slide 12
谢谢观看